АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЦЕЛИННОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЧКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с. Новоцелинное

от 01.09.2017                                                                           № 70

О мероприятиях по подготовке объектов жилищно-коммунального

хозяйства и социальной культурной сферы Новоцелинного сельсовета к отопительному сезону 2017/2018 года

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы Новоцелинного сельсовета к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года, обеспечения их устойчивым снабжением топливно-энергетическими ресурсами, в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом Новоцелинного сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и ремонту социально-культурной сферы Новоцелинного сельсовета к отопительному сезону 2017/2018года (приложение № 1);

- Создать оперативную комиссию по контролю за ходом подготовки к отопительному сезону 2017/2018 года и организовать их работу (приложение № 2);

- Обеспечить выполнение в полном объеме плана мероприятий по подготовке и ремонту  социально-культурной сферы Новоцелинного сельсовета к отопительному сезону 2017/2018 года;

- Обеспечить своевременное финансирование ремонтно-восстановительных работ при подготовке объектов социально-культурной сферы Новоцелинного сельсовета  к отопительному сезону 2017/2018 года в пределах лимитов, предусмотренных местным бюджетом на 2017 год;

- До 15.11.2017 года обеспечить получение паспортов готовности к отопительному периоду муниципального образования;

Глава Новоцелинного сельсовета                                        С.В. Игнатьева

Приложение № 1

к постановлению администрации

Новоцелинного сельсовета

от 01.09.2017 г.  № 70

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке объектов  жилищно социально-культурной сферы Новоцелинного сельсовета к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года

| № п/п | ## Наименование мероприятий | ## Исполнитель | до 01.09.2017 | Объемы финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Представление в УСКДХиТ Кочковского района статистических данных о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы в муниципальном образовании согласно установленной форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» | ## МУП «УК ЖКХ» | к 1 числу месяца, следующего за отчетным, начиная с 01.09.2017 по 01.11.2018 |  |
| 2. | ## Представление в УСКДХиТ Кочковского района необходимой информации о проведении мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2017/2018 года | ## МУП «УК ЖКХ» | к 1 числу каждого месяца, следующего за отчетным, начиная с 01.09.2017 по 01.11.2018 |  |
| 3. | ## Обеспечить подготовку к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года объектов социально-культурной сферы поселения | ## МУП «УК ЖКХ» | до 01.09.2017 |  |

Сокращения:

### УСКДХиТ – управление строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Кочковского района

Приложение № 2

к постановлению администрации

Новоцелинного сельсовета

от 01.09.2017 г.  № 70

СОСТАВ  КОМИССИИ

по проверке готовности объектов

жилищно-коммунального хозяйства

к работе в осенне-зимний период 2017/2018 г.

| Председатель комиссии | Игнатьева С.В. | -Глава Новоцелинного сельсовета |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии | Белоус С.Г. | ## МУП «УК ЖКХ» |
|  | Чесных О.В. | Специалист Новоцелинного сельсовета |
|  | Климова С.А. | -директор МКУК Новоцелинного СКО |