|  |
| --- |
| **СОВЕТ ДЕПУТАТОВ** |
| **НОВОЦЕЛИННОГО СЕЛЬСОВЕТА** |
| **КОЧКОВСКОГО РАЙОНА**  **НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**  **(пятого созыва)** |
|  |
|  |

**РЕШЕНИЕ**

**четырнадцатой сессии**

**от 31.03.2017 с. Новоцелинное № 8**

**Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2017- 2025 годы**

Руководствуясь статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области, Совет депутатов

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2017-2025 годы
2. Опубликовать данное решение в периодическом печатном издании « Новоцелинный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Новоцелинного сельсовета

Кочковского района

Новосибирской области Ю.Т.Галактионов

Председатель Совета депутатов

Новоцелинного сельсовета

Кочковского района

Новосибирской области Н.С. Грибовская

Приложение 1

к решению четырнадцатой сессии Совета

депутатов Новоцелинного сельсовета

Кочковского района Новосибирской

области от 31.03.2017 года № 8

**Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2017-2025 годы**

1. Паспорт

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры

Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2017-2025 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2017-2025 годы (далее - Программа) |
| Основание для разработки программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ;  - Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  - Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Заказчик программы, его местонахождение | Администрация Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области: 632495, Новосибирская область, Кочковский район, с. Новоцелинное, ул. Комсомольская,9 |
| Основной разработчик программы, его местонахождение | Администрация Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области: 632495, Новосибирская область, Кочковский район, с. Новоцелинное, ул. Комсомольская,9 |
| Цель и задачи программы | Цель: Обеспечение развития социальной инфраструктуры Новоцелинного сельсовета для обеспечения роста благосостояния и качества жизни населения.  Задачи:  - развитие системы образования и культуры, за счет строительства, реконструкции и ремонта образовательных и детских дошкольных учреждений, сельских домов культуры;  - привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства спортивных сооружений; - улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации; - развитие социальной инфраструктуры сельского поселения путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока в Новоцелинном сельсовете. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Целевыми показателями (индикаторами) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, станут: - показатели ежегодного сокращения миграционного оттока населения; - улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры Новоцелинного сельсовета;  - создание условий для занятий спортом; - развитие транспортной инфраструктуры. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | 1. Новое строительство магазина смешанных товаров, кафе, предприятия бытового обслуживания, аптеки, гостиницы.  2.Капитальный ремонт дома культуры, строительство бассейна;  3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения;  4. Прачечные самообслуживания и химчистка самообслуживания.  5. Строительство футбольного поля. |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации Программы 2017-2025 годы, в 2 этапа  1 этап – с 2017 по 2020 годы  2 этап – с 2021 по 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017-2025 годов составляет 30967,7 тыс. руб., в том числе по годам:  2017 год - 1255,1 тыс. рублей;  2018 год - 1601,9 тыс.рублей;  2019 год - 1630,7 тыс.рублей;  2020 год - 0,0 тыс. рублей  2021-2025 годы - 26480,0 тыс. рублей  Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Новосибирской области, бюджета Новоцелинного сельсовета, средств организаций |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Повышение уровня жизни и закрепление населения квалифицированными трудовыми ресурсами. |

**Раздел 1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры**

**1.1. Описание социально-экономического состояния поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории поселения**

Новоцелинный сельсовет Кочковского района Новосибирской области расположен в юго-западной части Новосибирской области на расстоянии 214 км от областного центра г. Новосибирска, в 8 км от районного центра с.Кочки и в 112 км от ближайшей железнодорожной станции г.Каргат. Общая площадь территории составляет 27403 га (5.3% территории района). На территории Новоцелинного сельсовета расположено 2 населенных пункта. Численность населения на 01.01.2017 года составила 1400 человек. На протяжении последних лет численность населения постоянно снижается. Все население сельское. Административным центром является с. Новоцелинное.

В настоящее время в Новоцелинном сельсовете сложилась следующая демографическая ситуация:

Мужчин 680, женщин 720 и 271 несовершеннолетних детей.

На территории поселения проживает:

- пенсионеров - 326 чел.

- инвалидов 1-2-3 группы - 80 чел.

- многодетных семей - 24 семей

- матерей одиночек - 18 чел.

- тружеников тыла - 21 чел.

На развитие поселения Новоцелинного сельсовета влияют практически все характерные для Новосибирской области и России в целом негативные тенденции последнего времени. Также свою роль играет удаленность от железнодорожных станций, областного центра, основных рынков. За период 2011-2016 г. численность населения уменьшилась на 39 человек и к началу 2017 года составила 1400 человек.

Наиболее острой проблемой на сегодняшний день остается проблема высокой смертности населения. В общей структуре причин смерти населения лидируют болезни системы кровообращения, онкологические заболевания.

Таким образом, естественная убыль населения имеет устойчивый и долговременный характер и является одной из главных причин депопуляции.

Следует отметить, что основными составляющими сокращения численности населения в настоящее время является естественная убыль населения. Так по итогам 2015 года естественный прирост составил: 9, за 2016 года естественная убыль: - 7.

Общей стратегической целью социально-экономического развития поселения на прогнозный период является обеспечение повышения уровня и качества жизни населения, приток инвестиций в экономику муниципального образования, что обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Природные ресурсы – значимый фактор для привлечения инвесторов в сельское хозяйство.

Правовым актом территориального планирования муниципального уровня является генеральный план. Генеральный план Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области утвержден решением сессии Совета депутатов Новоцелинного сельсовета от 7 февраля 2013 года № 2, согласно которому установлены и утверждены:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня.

На основании генерального плана Новоцелинного сельсовета юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- решением сессии Совета депутатов Новоцелинного сельсовета от 4 марта 2013 года № 2 утверждена программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2013-2021 годы;

- постановлением Новоцелинного сельсовета от 20 июня 2014 года № 68 утверждены схемы теплоснабжения Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области.

- постановлением Новоцелинного сельсовета от 20 июня № 69 утверждены схемы водоснабжения Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области.

Также действуют правила землепользования и застройки на территории села Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области, утвержденные решением сессии Совета депутатов Новоцелинного сельсовета от 23 мая 2013 года № 3.

**1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры**

**Образование**

Сеть образовательных учреждений Новоцелинного сельсовета представлена одним образовательным учреждением, которое подразделяется на: дошкольное образовательное учреждение, в котором в настоящее время воспитывается 67 детей и общеобразовательную школу, в которой в настоящее время обучается 121 человек.

Обеспеченность населения образовательными учреждениями соответствует минимальным нормативам обеспеченности.

**Здравоохранение**

Медицинское обслуживание жителей с. Новоцелинное и п. Маяк осуществляет Новоцелинный ФАП.

ФАП оснащен аптечным пунктом, а также необходимым оборудованием для оказания медицинской помощи.

**Социальное обслуживание**

В настоящее время на территории поселения работают один специалист по социальной работе.

**Спортивные и игровые объекты**

* Спортивная площадка при школе;
* Спортивный и тренажерный залы, находящиеся в школе.

**Учреждения культуры и искусства**

Учреждения культуры территории поселения представлены Домом культуры, сельской библиотекой.

В зависимости от нормативной частоты посещения населением, объекты культурно-бытового обслуживания подразделяются на:

* объекты повседневного пользования – детские сады, школы, магазины повседневного спроса;
* объекты периодического пользования – сельский Дом культуры, учреждения торговли, спортивные площадки;
* объекты эпизодического пользования – административные учреждения местного значения.

Важнейшей частью социальной инфраструктуры, призванной обеспечивать удовлетворение социально-бытовых нужд человека, является жилье и качественное обеспечение населения коммунальными и социальными услугами, жители села Новоцелинное на 93,3% обеспечены центральным водопроводом.

**1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры**

Для определения необходимой площади территории проектируемых жилых зон для расселения проектного прироста населения, а также обеспечения населенных пунктов необходимыми комплексом инфраструктур были приняты укрупненные расчетные параметры для обеспечения более гибких условий проектирования на последующих стадиях разработки градостроительной документации. Расчетная плотность населения принята в зависимости от планируемого уровня урбанизации того или иного населенного пункта и в соответствии с приложением 5 СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Плани­ровка и застройка городских и сельских поселений» составляет 250-420 чел/га.

Выбор предельных параметров градостроительного развития поселения  
определялся по результатам оценки вариантов развития на 2025 год. Все  
варианты базировались на одной социально - экономической гипотезе,  
соответствующей сценарию комплексного развития Стратегии, связанному с  
наибольшим масштабом градостроительных преобразований. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры ориентирована на компромисс, предусматривающий сохранение  
застроенных территорий, при освоении новых территорий, при этом около  
100% жилищного строительства на новых территориях составляют  
индивидуальные жилые дома. В градостроительном аспекте варианты  
соотношения долей нового строительства и долей индивидуального жилья в  
общем объеме жилищного строительства.

Проблема демографической ситуации носит общероссийский характер,  
степень остроты ее в Новосибирской области меньшая в сравнении с другими регионами страны. Надежды на решение демографических проблем мерами по стимулированию рождаемости недостаточны, даже не смотря на  
принимаемые в последнее время мероприятия (предоставление материнского  
капитала и пр.). В настоящее время в области принимаются активные шаги  
по улучшению основных показателей воспроизводства населения,  
оптимизации его половой и возрастной структуры, улучшения состояния  
здоровья, роста продолжительности жизни. Схемой территориального плани-  
рования Новосибирской области предусматривается необходимость  
дальнейшей разработки, и реализации комплекса мер, направленных на  
улучшение демографической ситуации в регионе. Необходимо проведение  
продуманной федеральной и региональной демографической и  
миграционной политики, направленной на преломление общероссийской  
тенденции депопуляции населения. «Стратегия социально-экономического  
развития Новосибирской области до 2025 года» ставит целью преодолеть  
разрыв между смертностью и рождаемостью на 14, 3 чел. на 1000 чел.

Оптимизация численности населения является необходимым условием устойчивого и комплексного социально-экономического развития территории Новоцелинного сельсовета. Проектная численность населения устанавливается из территориальных возможностей, учитывая площадь территории и вид застройки.

Расчет численности населения произведен при соблюдении следующих условий:

- строительство домов усадебного типа с приусадебными участками;

- увеличение показателя обеспеченности населения общей площадью жилого фонда до 35 м2 на 1 человека;

- средняя площадь участков для индивидуального жилищного строительства составляет около 1000 м2.

Высокая привлекательность поселения для миграционного притока граждан и осуществление комплекса мероприятий по социально-экономическому развитию территории в течение расчетного срока будут способствовать реализации представленного сценария.

**Таблица 1.**  **Параметры развития Новоцелинного сельсовета**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  |  | Новое |  |
| п/п | Период | Численность населения, чел. | строительство тыс.м.2 | Обеспеченность  человека жилой  площадью  кв.м. |
| 1 | Существующее положение | 1400 | - | 21,0 |
| 2 | 2022 год | 1400 | 4,4 | 28 |
| 3 | 2025 год | 1435 | 5,9 | 31 |

Среди аспектов инфраструктурного развития поселения, оказывающим наибольшее влияние на градообразующую базу в  
целом выделяются: обеспеченность основными  
ресурсами градостроительного развития (инвестиции, территория, трудовые  
и инженерно - энергетические ресурсы), перспективы поставок сырья,  
ситуация с доступностью рынков сбыта. В будущем источники территориального развития поселка обусловлены:

* ростом производства сельскохозяйственной продукции;
* возрастанием жилищного строительства в поселении,
* строительством магазина смешанных товаров, аптеки, предприятия бытового обслуживания;
* строительством футбольного поля;
* - сохранением жилого фонда (охраняя конституционные права  
  граждан), новым жилищным строительством на свободных территориях в основном за счет индивидуальной жилой застройки.

Жилищный фонд, вероятно, будет расти незначительными темпами.  
Средняя обеспеченность на 1 жителя по поселению 21,2 м2. В течение расчетного срока жилищный фонд поселения планируется увеличить до 16,0 тыс. м2, что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность до 31 м2 общей площади на человека.

**Таблица 2.** Динамика жилищного фонда

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Период | Жилищный фонд, тыс. м2 |
| 1 | Существующий | 27,0 |
| 2 | 2022 год | 26,0 |
| 3 | 2025 год | 33,0 |

Жилищное строительство является приоритетным направлением  
социально-экономической стратегии развития области. Жилая застройка  
будет изменяться качественно. При обеспеченности жильем на расчетный  
срок 31 кв.м. в пересчете на одного жителя должно возрасти качество  
планировочных решений. Оно будет иным. Будут соответствовать  
нормативным показателям обеспеченность водой и энергоносителями. В  
результате мировых тенденций и изменений в качественном составе в  
жилищном фонде будут жить достаточно мобильные семьи с относительно  
высокой долей членов в трудоспособном возрасте и значительным числом  
близлежащих центров обслуживания населения и мест приложения труда,  
расположенных на этой и сопредельных территориях.

Жилищный фонд поселения будет состоять в  
основном из домов усадебного типа.

В целях увеличения темпов жилищного строительства государством  
предлагается активное привлечение средств областного и федерального  
бюджетов, обеспечение жильем отдельных категорий граждан  
(ветеранов войн и т.п.), внедрение ипотечного кредитования, переселение из ветхого и аварийного жилья.

**1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения**

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Новоцелинного сельсовета Кочковского района разработана на основании и с учётом следующих правовых актов:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ.
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».
3. Генеральный план Новоцелинного сельсовета Кочковского муниципального района Новосибирской области утвержденный решением сессии Совета депутатов Новоцелинного сельсовета от 7 февраля 2013 года № 2.

Реализация мероприятий настоящей программы позволит обеспечить развитие социальной инфраструктуры Новоцелинного сельсовета, повысить уровень жизни населения, сократить миграционный отток квалифицированных трудовых ресурсов.

Программный метод, а именно разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры Новоцелинного сельсовета на 2017-2025 годы, требуется для утверждения перечня планируемых к строительству и нуждающихся в реконструкции и ремонте социальных объектов, расположенных на территории поселения, а также для определения объема и порядка финансирования данных работ за счет дополнительных поступлений.

**Раздел 2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения**

Цель Программы:

- обеспечение развития социальной инфраструктуры Новоцелинного сельсовета для закрепления населения, повышения уровня его жизни.

Задачи Программы:

- развитие системы образования и культуры за счет строительства, реконструкции и ремонта данных учреждений;

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений;

- улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства;

- развитие социальной инфраструктуры Новоцелинного сельсовета путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока населения.

Программа реализуется в период 2017-2025 годы в 2 этапа.

Для достижения цели Программы и выполнении поставленных задач запланированы следующие мероприятия (инвестиционные проекты) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Новоцелинного сельсовета:

1. Строительство магазина смешанных товаров;

2. Строительство кафе;

3. Строительство аптеки;

4. Строительство предприятия бытового обслуживания;

5. Строительство бассейна;

6. Капитальный ремонт дома культуры;

7. Прачечные самообслуживания и химчистка самообслуживания;

8. Строительство гостиницы;

9. Строительство футбольного поля;

10. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения.

Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями, а также показатели сокращения миграционного оттока населения.

**Раздел 3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения**

Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Новосибирской области, бюджета Новоцелинного сельсовета, средств организаций.

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017-2025 годов составляет 30967,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год - 1255,1 тыс. рублей;

2018 год - 1601,9 тыс.рублей;

2019 год - 1630,7 тыс.рублей;

2020 год - 0,0 тыс.рублей;

2021-2025 годы - 26480,0 тыс.рублей

На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.

Мероприятия программы реализуются на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

**Таблица 3. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, тыс.руб., источники | | | | Параметры эффективности |
| Всего | Ср-ва орг. | ОБ | МБ |
| 1 | Мероприятия, направленные на привлечение широких масс населения к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни | | | | | | |
| 1.1 | Строительство бассейна | 2017 |  |  |  |  | Обеспечение улучшения состояния здоровья населения, формирование здорового образа жизни |
| 2018 |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |
| 2021-2025 | 9500,0 |  | 9025,0 | 475,0 |
| **Всего** | **9500,0** |  | **9025,0** | **475,0** |
| 1.2 | Строительство футбольного поля |  |  |  |  |  | Обеспечение улучшения состояния здоровья населения, формирование здорового образа жизни |
| 2017 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |
| 2021-2025 | 1500,0 |  | 1425,0 | 75,0 |
| **Всего** | **1500,0** |  | **1425,0** | **75,0** |
| 2 | Мероприятия, направленные на улучшение условий проживания населения | | | | | | |
| 2.1. | Строительство магазина смешанных товаров |  |  |  |  |  | Создание условий для роста налогового потенциала и роста собственных доходов местного бюджета.  Создание условий для развития и укрепления торговой сети в поселении. |
| 2017 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |
| 2021-2025 | 2600,0 | 2600,0 |  |  |
| **Всего** | **2600,0** | **2600,0** |  |  |
| 2.2. | Строительство кафе |  |  |  |  |  | Повышение занятости населения.  Создание условий для роста налогового потенциала и роста собственных доходов местного бюджета.  Повышение качества жизни населения. |
| 2017 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |
| 2021-2025 | 2500,0 | 2500,0 |  |  |
| **Всего** | **2500,0** | **2500,0** |  |  |
| 2.3 | Строительство аптеки |  |  |  |  |  | Повышение занятости населения.  Создание условий для роста налогового потенциала и роста собственных доходов местного бюджета.  Повышение качества жизни населения. |
| 2017 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |
| 2021-2025 | 1300,0 | 1300,0 |  |  |
| **Всего** | **1300,0** | **1300,0** |  |  |
| 2.4 | Строительство предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  | Повышение занятости населения.  Обеспечение жителей поселения широким кругом качественных бытовых услуг. |
| 2017 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |
| 2021-2025 | 1450,0 | 1450,0 |  |  |
| **Всего** | **1450,0** | **1450,0** |  |  |
| 2.5 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  | Улучшение качества улично-дорожной сети |
| 2017 | 1255,1 |  | 1163,9 | 61,2 |
| 2018 | 1601,9 |  | 1521,8 | 80,1 |
| 2019 | 1630,7 |  | 1549,2 | 81,5 |
| 2020 |  |  |  |  |
| 2021-2025 |  |  |  |  |
| **Всего** | **4457,7** |  | **4234,9** | **222,8** |
| 2.6 | Прачечные самообслуживания и химчистка самообслуживания | 2017 |  |  |  |  | Повышение занятости населения.  Обеспечение жителей поселения широким кругом качественных бытовых услуг. |
| 2018 |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |
| 2021-2025 | 910,0 | 60,0 | 850,0 |  |
| **Всего** | **910,0** | **60,0** | **850,0** |  |
| 2.7 | Строительство гостиницы | 2017 |  |  |  |  | Повышение занятости населения.  Создание условий для роста налогового потенциала и роста собственных доходов местного бюджета.  Повышение качества жизни населения. |
| 2018 |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |
| 2021-2025 | 3650,0 | 3650,0 |  |  |
| **Всего** | **3650,0** | **3650,0** |  |  |
| 3 | Мероприятия, направленные на развитие систем образования и культуры | | | | | | |
| 3.1 | Капитальный ремонт клуба |  |  |  |  |  | Поддержка народного творчества, традиционных художественных ремесел и культурно-досуговой деятельности. |
| 2017 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |
| 2021-2025 | 3100,0 |  | 2650,0 | 450,0 |
| **Всего** | **3100,0** |  | **2650,0** | **450,0** |  |
| **ИТОГО:** | | | **30967,7** | **11560,0** | **18184,9** | **1222,8** |  |

**Раздел 4. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры**

Для определения потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения, были произведены расчеты показателей на расчетный срок.

**Таблица 4. Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения Новоцелинного сельсовета на расчетный срок**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Единица измерения** | **Исходные данные** | **Расчетный срок** |
| **Учреждения образования** | | | | |
| 1 | Школа | Место | 320 | По демографии |
| 2 | Детский сад | место | 75 | По демографии |
| **Учреждения здравоохранения** | | | | |
| 1 | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 1 | 1 |
| 2 | Аптека | объект | 0 | 1 |
| **Учреждения культуры** | | | | |
| 1 | Дом культуры | мест | 220 | 315 |
| 2 | Библиотека | объект | 1 | 1 |
| **Спортивные сооружения** | | | | |
| 1 | Спортивный зал | объект | 1 | 1 |
| 2 | Футбольное поле | га | 0 | 0,9 |
| **Учреждения торговли и общественного питания, предприятия бытового обслуживания** | | | | |
| 1 | Магазины смешанных товаров | объект | 2 | 3 |
| 2 | Предприятие бытового обслуживания | Рабочих мест | 0 | 3 |
| 3 | Кафе | мест | 0 | 100 |
| **Административно-деловые и хозяйственные учреждения** | | | | |
| 1 | Администрация Новоцелинного сельсовета | объект | 1 | 1 |
| 2 | ООО «Кочковское» | объект | 1 | 1 |

**Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает оценку социально-экономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного проектирования поселения, в том числе с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целям и задачам программы**

Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями и задачами обеспечит достижение численности населения Новоцелинного сельсовета Кочковского района к 2025 году - 1435 человек. Успешная реализации демографической политики на территории поселения будет способствовать росту продолжительности жизни населения и снижению уровня смертности населения.

Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих уровней обеспеченности объектами местного значения населения Новоцелинного сельсовета:

- помещения для физкультурных занятий и тренировок, при расчетном показателе 80 кв.м общей площади на 1 тыс.человек составит 300 кв.м, что составит 100 % от минимально допустимого уровня обеспеченности населения данными объектами.

- параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного назначения дорог и улиц Новоцелинного сельсовета при реализации мероприятий Программы будут соответствовать нормам.

Реализация программных мероприятий обеспечит повышение уровня жизни населения поселения, повышение уровня благоустройства территорий, создания комфортных и безопасных условий проживания, развития коммунальной и общественной инфраструктуры.

**Раздел 6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения разрабатываются в целях обеспечения возможности реализации предлагаемых в составе программы мероприятий (инвестиционных проектов)**

Реализация Программы осуществляется через систему программных мероприятий разрабатываемых муниципальных программ Новоцелинного сельсовета, а также с учетом федеральных проектов и программ, государственных программ Новосибирской области и муниципальных программ муниципального Кочковского района, реализуемых на территории поселения.

В соответствии с изложенной в Программе политикой администрация Новоцелинного сельсовета должна разрабатывать муниципальные программы, конкретизировать мероприятия, способствующие достижению стратегических целей и решению поставленных Программой задач.