Приложение № 3

к соглашению

от «13» января 2022 г.

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2022 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

по состоянию на «01» октября 2022 г.

1. Наименование Проекта:

«Тротуар -мечта села».

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование

Новоцелинный сельсовет Кочковского района_Новосибирской области

Населенный пункт

_ село Новоцелинное

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

| № п/п | Наименование | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения | 1 045 643,40 | 1 045 643,40 |
| 2 | Финансовое обеспечение, всего: |  |  |
| 2.1 | средства Субсидии | 758 207,08 | 758 207,08 |
| 2.2 | средства бюджета поселения | 151 641,42 | 151 641,42 |
| 2.3 | инициативные платежи, всего: |  |  |
| 2.3.1 | денежные средства граждан | 75 820,70 | 75 820,70 |
| 2.3.2 | денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц |  |  |
| 3 | Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего: | 59974,20 | 59974,20 |
| 3.1 | вклад жителей поселения | 59974,20 | 59974,20 |
| 3.2 | вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц |  |  |

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта:  1

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

Скашивание травы косилкой на базе трактора на пневмоколесном ходу 80л.с. ширина скашивания до 2 м; 1км прохода; Вывоз растительного мусора, разработка грунта погрузчиком (подготовка территории)  для строительства тротуара.

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

__________________________________________________________________

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

Завершен полностью.

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

__________________________________________________________________

7. Дата

начала осуществления Проекта – 03.06.2022 г.

ввода объекта в эксплуатацию – 01.08.2022 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

| низкое качество технической документации |  |
| --- | --- |
| трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком |  |
| недобросовестный подрядчик |  |
| недостаточно времени для качественного выполнения работ |  |
| неблагоприятные погодные условия |  |
| несвоевременная поставка закупленного оборудования |  |
| прочее (описать) |  |
| проект выполнен точно в срок. |  |

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах                   и услугах, и их результаты.

Глава Новоцелинного сельсовета

(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

Игнатьева Светлана Владимировна                                   ____________

Ф.И.О. (при наличии)                                                                                                      (подпись)

Руководитель инициативной группы

Чесных Оксана Викторовна                                                ____________

Ф.И.О. (при наличии)                                                                                                     (подпись)

20.10.2022г.