ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный

отбор в 2023 году в рамках государственной программы

Новосибирской области "Управление финансами

в Новосибирской области", по состоянию

на "01" октября 2023 г.

1. Наименование Проекта: «Строительство тротуара в центральном парке села Новоцелинное»

2. Место реализации Проекта: Центральный парк села Новоцелинное

Муниципальное образование: Администрация Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области

Населенный пункт: село Новоцелинное

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

| N п/п | Наименование | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 1 557 324,20 | 1 310 261,45 |
| 2 | Финансовое обеспечение, всего: |  |  |
| 2.1 | средства Субсидии | 1 151 807,69 | 961 759,42 |
| 2.2 | средства бюджета поселения | 230 361,54 | 192 351,89 |
| 2.3 | инициативные платежи, всего: |  |  |
| 2.3.1 | денежные средства граждан | 115 180,77 | 96 175,94 |
| 2.3.2 | денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц |  |  |
| 3 | Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, всего: | 59 974,20 | 59 974,20 |
| 3.1 | вклад жителей поселения |  |  |
| 3.2 | вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц |  |  |

4.  Количество  юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах,

проведенных в рамках Проекта: __0____

5.  Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей

поселения,  индивидуальных    предпринимателей    и    юридических   лиц.

5.1. Жители поселения:

Скашивание травы косилкой на базе трактора на пневмоколесном  ходу 80 л.с. ширина  скашивания до 2м.

___________________________________________________________________________

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

полностью____________________________________________________________________

6.2.  Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по

какой причине не было сделано:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

7. Дата

начала осуществления Проекта – 05.06. 2023 г.

ввода объекта в эксплуатацию - 23.082023 г.

8.  Основные  проблемы,  с  которыми  столкнулось  поселение и инициативная

группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

| низкое качество технической документации | - |
| --- | --- |
| трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком | - |
| недобросовестный подрядчик | - |
| недостаточно времени для качественного выполнения работ | - |
| неблагоприятные погодные условия | - |
| несвоевременная поставка закупленного оборудования | - |
| прочее (описать) | - |

9.  К  отчету  прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта,

промежуточные  этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие

участие  населения  и  организаций  в безвозмездных работах и услугах, и их

результаты.

Глава Новоцелинного сельсовета

(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

_Игнатьева Светлана Владимировна_________________                ________________

Ф.И.О. (отчество - при наличии)                                                              (подпись)

Руководитель инициативной группы

Волобуева Елена Юрьевна___________________________________ ________________

Ф.И.О. (отчество - при наличии)                                                                (подпись)

«13» октября 2023 г.