**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЦЕЛИННОГО СЕЛЬСОВЕТА**

 **КОЧКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**с. Новоцелинное**

**от 13.09.2021 № 61**

**О мероприятиях по подготовке объектов жилищно-коммунального**

**хозяйства и социальной культурной сферы Новоцелинного сельсовета к отопительному сезону 2022/2023 года**

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы Новоцелинного сельсовета к работе в осенне-зимний период 2022/2023 года, обеспечения их устойчивым снабжением топливно-энергетическими ресурсами, в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом Новоцелинного сельсовета

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и ремонту социально-культурной сферы Новоцелинного сельсовета к отопительному сезону 2022/2023 года (приложение № 1);
2. Создать оперативную комиссию по контролю за ходом подготовки к отопительному сезону 2022/2023 года и организовать их работу (приложение № 2);
3. Обеспечить выполнение в полном объеме плана мероприятий по подготовке и ремонту социально-культурной сферы Новоцелинного сельсовета к отопительному сезону 2022/2023 года;
4. Обеспечить своевременное финансирование ремонтно-восстановительных работ при подготовке объектов социально-культурной сферы Новоцелинного сельсовета к отопительному сезону 2022/2023года в пределах лимитов, предусмотренных местным бюджетом на 2022 год;
5. До 15.11.2022 года обеспечить получение паспортов готовности к отопительному периоду муниципального образования;

Глава Новоцелинного сельсовета С.В. Игнатьева

 Приложение № 1

 к постановлению администрации

 Новоцелинного сельсовета

 от 13.09.2022 г. № 61

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке объектов жилищно социально-культурной сферы Новоцелинного сельсовета к работе в осенне-зимний период 2022/2023 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | до 15.09.2022 | Объемы финансирования (тыс.руб.) |
| 1. | Представление в УСКДХиТ Кочковского района статистических данных о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы в муниципальном образовании согласно установленной форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» | МУП «УК ЖКХ» | к 1 числу месяца, следующего за отчетным, начиная с 15.09.2022 по 01.11.2023 |  |
| 2. | Представление в УСКДХиТ Кочковского района необходимой информации о проведении мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2021/2022 года | МУП «УК ЖКХ» | к 1 числу каждого месяца, следующего за отчетным, начиная с 15.09.2023 по 01.11.2023 |  |
| 3. | Обеспечить подготовку к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года объектов социально-культурной сферы поселения | МУП «УК ЖКХ» | до 15.09.2022 |  |

Сокращения:

УСКДХиТ – управление строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Кочковского района

 Приложение № 2

 к постановлению администрации

 Новоцелинного сельсовета

 от 13.06.2022 г. № 61

## СОСТАВ КОМИССИИ

**по проверке готовности объектов**

**жилищно-коммунального хозяйства**

**к работе в осенне-зимний период 2022/2023г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии | **Игнатьева С.В.** | -Глава Новоцелинного сельсовета  |
| Члены комиссии | **Белоус С.Г.** | МУП «УК ЖКХ» |
|  | **Чесных О.В.**  | Специалист Новоцелинного сельсовета |
|  | **Климова С.А.** | -директор МКУК Новоцелинного СКО |
|  |  |  |